## Slide 1: Metodología de Kanban.

## Slide 2
El término "Kanban" proviene del japonés y significa "tarjeta" o "tablero visual". Se basa en la visualización del trabajo, el seguimiento del flujo y la mejora continua.

## Slide 3: ¿Qué es?
La metodología Kanban es un enfoque ágil para la gestión y mejora de procesos que se originó en Toyota en los años 40.

## Slide 4: ¿ Para qué sirve?
Mejora la eficiencia y la productividad de los equipos y organizaciones.
Su objetivo es optimizar el flujo de trabajo y reducir el tiempo de entrega de productos o servicios.

## Slide 5: Características
Mover tarjetas dentro de una lista o trasladar de una lista a otra.
Asignar personas a tarjetas
Añadir notas y comentarios en las tarjetas.
Incluir listas de control.
Establecer límites para el avance del proyecto
Etiquetado de tarjetas

## Slide 6: Etapas

## Slide 7: ¿Qué hacer?
Esta es la primera etapa del flujo de trabajo y representa las tareas o elementos que están planificados para ser realizados, pero aún no han comenzado.
En esta columna, se encuentran todas las tarjetas que representan las tareas pendientes o por hacer.

## Slide 8: Haciendo
Una vez que un miembro del equipo ha decidido trabajar en una tarea específica, se mueve la tarjeta que representa esa tarea a la columna "Haciendo". Esta etapa indica que la tarea está en progreso y que alguien está trabajando activamente en ella.

## Slide 9: Hecho
Cuando una tarea se completa, la tarjeta correspondiente se mueve a la columna "Hecho". Esta etapa representa que la tarea ha sido terminada y está lista para ser entregada o revisada, según el caso.

## Slide 10: Pros
1- Visualización clara de flujo de trabajo.
2- Flexibilidad y adaptabilidad.
3- identidad rápida de cuellos de botella.
4- Enfoque en la entrega continua.
5- Reducción de desperdicios.
6- Fomenta la colaboración.

## Slide 11: Contras
Requiere autodisciplina.
Menos adecuado para proyectos complejos .
No es adecuado para todo tipo de equipos.
Puede haber resistencia al cambio.
Menos énfasis en la planificación.

## Slide 12: Fin…
Integrantes:
Facundo Di Paulo.
Faustino Santos.
Roman Monfort.
Gustavo Figuerido.
Virginia Nogueira.